# Коммерческое предложение

# SOLOVYEV STORE — пакет «Бизнес Pro» (фаза 2)

Исполнитель: Michael

Заказчик: SOLOVYEV STORE

Сайт: solovyev.store

Дата: 30 июня 2026

## 1. Состав пакета

Личный кабинет для покупателей (регистрация, профиль, история заказов)

CRM в админке: заказы, заявки Sell/Trade, синхронизация с Google Sheets

CRM маржа: цена закупа, цена продажи, прибыль по позиции, дашборд «общий лут»

Автоматизация Instagram → сайт (посты в каталог)

Кабинет владельца (админка /admin для каталога и настроек) входит в основной пакет запуска €599–699 и в этот пакет отдельно не входит.

## 2. Модули по отдельности

| Модуль | Launch (−50%) | Стандарт | ~₪ launch |
| --- | --- | --- | --- |
| Instagram → сайт | €300 | €600 | ~₪1 020 |
| ЛК покупателя | €300 | €600 | ~₪1 020 |
| CRM (заказы, заявки, Sheets) | €250 | €500 | ~₪850 |
| CRM маржа (закуп / продажа / прибыль / дашборд) | €300 | €600 | ~₪1 020 |

Сумма по отдельности: €1 150 launch / €2 300 стандарт.

CRM маржа — блок поверх базового CRM: поля «купили за / продали за», маржа %, прибыль по каждой позиции, итог за период в админке.

## 3. Бандл «под ключ» (рекомендуется)

| Пакет | Launch | Стандарт |
| --- | --- | --- |
| Всё вместе (Instagram + ЛК + CRM + маржа) | €950 | €1 900 |

Экономия ~€200 против поштучной покупки модулей.

## 4. Сроки и оплата

Срок воплощения: 5–6 недель (часть работ параллельно)

Старт после предоплаты 30% и получения доступов: Instagram token, ТЗ по марже, согласование ЛК

Оплата: 30% при заказе → 40% после промежуточной сдачи → 30% после приёмки

Launch-цена действует 30 календарных дней после запуска основного сайта

Курс ориентир: 1 € ≈ 3,4 ₪.

## 5. Подписи

Исполнитель

Имя: Michael _____________________

Подпись: _____________________

Дата: ________________________

Заказчик (SOLOVYEV STORE)

Имя: _________________________

Подпись: _____________________

Дата: ________________________

Дополнение к основному коммерческому предложению SOLOVYEV STORE.